ATIVIDADES EM ANDAMENTO - REDUC/TECAM em JAN/2024

* Acompanhamento dos serviços da empresa contratada Primus na Torre de Concreto.

SAP 4600674591

ICJ 5900.0123068.22.2

PRIMUS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA

Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE TORRE DE ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DA PETROBRAS

Emissão de PT diariamente no local.

* Emissão de PT para as atividades da Telebras no TECAM.

Obs.: Conforme demanda (TLB).

* Instalação de 3 COWS (Estação Móvel Celular) da Operadora CLARO na REDUC.

Interface gráfica do usuário, Site, Mapa

Descrição gerada automaticamente

Obs.: A instalação ainda não iniciou. Os colaboradores da MARTINSTEC ainda não entraram na refinaria. Estão providenciando documentação.

* Instalação de 3 novos circuitos MPLS de 1 Gbps na REDUC. As operadoras contratadas são Claro, Lotus e Cirion.

Obs.: O circuito da Lotus já está operacional. Os circuitos da CLARO e Cirion ainda estão em implantação.

Com relação à CLARO, eles precisam abrir caixas de passagem que ficam dentro da refinaria, junto à cerca da Rua Fabor. Solicitaram que a cerca fosse aberta para isso.

* Instalação de um novo GMG (grupo motor gerador) para atender a torre de concreto do TECAM.

GERAFORTE - PETROBRAS NUMERO SAP 4600608349/4600612934 - LOTE 1 GMG

Empresa Contratada: Geraforte.

O GMG atual será substituído:

Caminhão estacionado na grama

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa

Obs.: Encontra-se na fase inicial. Estão sendo tratados assuntos relativos a logística, SMS e outras dúvidas do projeto executivo.

* Acompanhamento do projeto: ADEQUAÇÕES DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA NA TORRE DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TECAM.

Obs.: Já houve a primeira visita técnica da empresa contratada (Galvão). Estão sendo tratados assuntos relativos a logística e SMS.

* Acompanhamento de manutenção de fibra óptica na faixa de dutos DQX x PAPE.

Atividade Programada no Cabo Óptico no ORBEL - Rota DQX - PAPE

* Acompanhamento da Implantação da Rede SD-Access Cisco pela NTT na REDUC.
* Emissão de PT para a Manutenção do Sistema CFTV da REDUC.
* Acompanhamento da implantação do LTE da Vivo na REDUC